Duoc UC  |  INSTITUTO PROFESIONAL

INFORME DE SEGURIDAD Y CALIDAD

EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE

Atlas — gestión de clientes, contratos y documentos

ISY1102 - Seguridad y Calidad en el Desarrollo de Software

Sección: ISY1102

Integrantes

Alison Aranda

Macarena Muñoz

Camilo Romero

Carrera: Ingeniería en Informática - Desarrollo de software

Docente: Mauricio Velásquez

Fecha: 17 de octubre de 2026

Documento de referencia: ERS Atlas v1.1 (EP1_ISY1102_Estudiante_ERS_A) y ejecución local Docker.

Índice

1. Introducción

2. Criterios de calidad, seguridad y cumplimiento

3. Plan de pruebas

4. Diseño de casos de prueba

5. Análisis estático del código fuente

6. Ejecución de pruebas

7. Análisis ético y normativo de los resultados

8. Propuesta de mejora

9. Conclusiones

10. Anexos

1. Introducción

1.1 Contexto del software a evaluar

El software bajo prueba es Atlas, plataforma web de CreaLab Spa para que una pyme gestione clientes, contratos y documentos. El ERS v1.1 (Roberto Araya, 13-04-2026) fija el alcance: usuarios de una empresa, roles administrador y editor, auditoría y cumplimiento de protección de datos.

La EP01 diseñó el plan. Esta EP3 ejecuta ese plan sobre el código local de Atlas (React 19, Express 4.19 y PostgreSQL 16), levantado con Docker. La API de Alumnos del laboratorio de calidad no es el sistema evaluado.

1.2 Arquitectura y módulos críticos

| Capa | Contenido | Riesgo |
| --- | --- | --- |
| Frontend | SPA React: login, clientes, contratos, auditoría | Usabilidad y exposición de acciones |
| API | Express, JWT, RBAC y validación | Escritura de un editor si el control queda solo en pantalla |
| Datos | PostgreSQL y storage de documentos | Datos de contacto y bancarios; pérdida del archivo |
| Auditoría | Registro de acciones críticas | Sin evidencia legal de altas, bajas y descargas |

Endpoints críticos: POST /api/auth/login, POST y DELETE /api/empresas/:id/clients, POST /api/contratos/:id/documentos y GET /api/empresas/:id/auditoria.

1.3 Propósito del plan de pruebas

Demostrar que Atlas cumple los requisitos del ERS antes de considerarlo apto para un ambiente productivo: autenticación, control de acceso en el backend, baja lógica, documentos con referencia en base de datos y auditoría.

1.4 Alcance

Dentro del alcance: RF-1 a RF-6, RB-1 a RB-5 y los controles de seguridad que el código local implementa (bcrypt, cifrado en reposo, consultas parametrizadas, cabeceras y RBAC).

Fuera de esta ejecución: prueba formal con cinco adultos mayores, medición de disponibilidad 99,5 % mensual, correo de verificación, SonarQube y TLS fuera de localhost. La carga de 200 usuarios sí se ejecutó: el resultado no cumple el p95 de 300 ms y queda como incidente, no como requisito aprobado.

1.5 Objetivos

1. Verificar el login de jperez y el rechazo de una contraseña incorrecta (RF-1.1).

2. Comprobar que editor1 recibe 403 al crear o eliminar clientes (RB-4, NFR-SEG-4).

3. Comprobar la baja lógica con confirmación de negocio y su registro de auditoría (RF-4.2, RF-6.1).

4. Adjuntar un documento al contrato CT-0012 y generar un enlace temporal (RF-5).

5. Dejar evidencia con fecha, resultado y ejecutor.

1.6 Estructura del informe

Criterios, plan, casos, análisis estático, ejecución, ética, mejoras, conclusiones y anexos.

1.7 Ajustes respecto de la EP01

| EP01 | Ajuste EP3 | Sección |
| --- | --- | --- |
| Plan sobre Atlas, sin ejecución | Se ejecuta el código local de Atlas | 5 y 6 |
| Casos CP-FUN, CP-SEG y CP-INT definidos | Se corren contra la API en Docker | 4 y 6 |
| Matriz requisito-caso pendiente | Cada RF ejecutado apunta a un caso | 4.2 |
| Ética declarada en criterios | Se informa también lo que no se ejecutó | 7 |

2. Criterios de calidad, seguridad y cumplimiento

2.1 Calidad (ISO/IEC 25010)

| Atributo | Criterio en Atlas |
| --- | --- |
| Funcionalidad | Login 200, contraseña mala 401, CRUD de clientes y estado del contrato |
| Seguridad de acceso | Editor no escribe. Administrador sí |
| Integridad | Baja lógica: el registro no se borra físicamente |
| Trazabilidad | Auditoría de crear, eliminar, subir y compartir |

2.2 Seguridad

| Control | Criterio |
| --- | --- |
| NFR-SEG-2 | Contraseña con bcrypt, costo 12 |
| NFR-SEG-3 | Contacto y datos bancarios cifrados en reposo (AES-256-GCM) |
| NFR-SEG-4 | Rol evaluado en el backend en cada escritura |
| NFR-SEG-5 | Consultas parametrizadas y tipos de archivo limitados |
| NFR-SEG-9 | JWT de 15 minutos y refresh revocable |

2.3 Cumplimiento normativo

| Marco | Aplicación |
| --- | --- |
| Ley 19.628 / 21.719 | Datos de clientes y datos bancarios solo de prueba |
| Ley 21.663 | Control de acceso, cifrado y registro de acciones |
| Ley 20.422 / WCAG | Textos legibles, contraste y botones de 48 px |
| ISO 25010 / 29119 | Criterios y casos trazados al ERS |

3. Plan de pruebas

3.1 Estrategia

Enfoque mixto. La API se prueba con solicitudes HTTP repetibles. La pantalla se revisa para la confirmación de la baja y el recorrido cliente y luego contrato (NFR-USAB-4). La prioridad es autenticación y RBAC, después clientes y contratos, y al final la carga de 200 usuarios, el análisis de dependencias y el escaneo de la pantalla.

3.2 Tipos de prueba, origen e impacto

| Tipo | Origen | Impacto si se omite |
| --- | --- | --- |
| Funcional de login | RF-1.1 | No se sabe si la sesión nace |
| Seguridad RBAC | RB-4 y NFR-SEG-4 | El editor escribe por API aunque la pantalla lo oculte |
| Funcional de baja | RF-4.2 | Se borra el cliente de verdad |
| Integración de documento | RF-5.2, RF-5.3 y RF-6.1 | El archivo se ve y no queda referencia ni auditoría |
| Rendimiento | NFR-PERF-1 y NFR-PERF-3 | No se acredita el p95 ni los 200 usuarios |
| Usabilidad | NFR-USAB | El flujo no sirve a adultos mayores |

3.3 Criterios de aceptación

Login válido en 200. Contraseña inválida en 401. Escritura del editor en 403. Baja lógica que desaparece del listado y queda en auditoría. Documento aceptado solo en PDF, DOC, PPT, JPG o PNG, guardado fuera de la base y referenciado. Cada caso con evidencia.

3.4 Herramientas

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Docker Compose | PostgreSQL, API y pantalla |
| Cliente HTTP y probar.ps1 | Casos de login, RBAC, baja y documento |
| k6 | 200 usuarios sobre el listado de clientes |
| npm audit | Dependencias de la API dentro del contenedor |
| Trivy | Imagen atlas-api: sistema y paquetes Node |
| OWASP ZAP baseline | Pantalla en http://localhost:8080 |
| Swagger | http://localhost:3010/api/docs |
| Revisión de código | Consultas parametrizadas, bcrypt y RBAC |

3.5 Recursos

Alison Aranda, Macarena Muñoz y Camilo Romero. Docker Desktop. Usuarios de prueba jperez y editor1. El puerto público de la API es 3010 porque el 3000 estaba ocupado por otro proyecto.

3.6 Cronograma

| Etapa | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Levantar Docker y login | Camilo |
| 2 | RBAC 403 y baja lógica | Alison |
| 3 | Documento, enlace y auditoría | Macarena |
| 4 | Informe y defensa | Grupo |

4. Diseño de casos de prueba

CP-FUN-01 Login válido

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Requisito | RF-1.1 |
| Pasos | POST /api/auth/login con jperez y Clave#Segura2026 |
| Esperado | HTTP 200 y token |

CP-FUN-02 Baja lógica

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Requisito | RF-4.2, RF-6.1 |
| Pasos | DELETE de un cliente con el administrador y confirmación en la pantalla |
| Esperado | eliminacion logica y fila de auditoría |

CP-INT-01 Documento

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Requisito | RF-5.2, RF-5.3, RF-5.5, RF-6.1 |
| Pasos | Subir archivo al contrato CT-0012 y pedir enlace |
| Esperado | HTTP 201, referencia y URL temporal |

CP-SEG-01 Editor sin escritura

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Requisito | NFR-SEG-4, RB-4 |
| Pasos | POST y DELETE de clientes con editor1 |
| Esperado | HTTP 403 en ambos |

CP-PERF-01 Carga

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Requisito | NFR-PERF-1, NFR-PERF-3 |
| Pasos | Listado con 200 usuarios durante 20 s y p95 menor a 300 ms |
| Esperado | 0 % de error y p95 de 1,28 s. No cumple el tiempo |

CP-USA-01 Recorrido

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Requisito | NFR-USAB-4 |
| Pasos | Entrar a un cliente y desde ahí ver sus contratos |
| Esperado | Implementado en la pantalla |

4.1 Resumen de trazabilidad

| Caso | Tipo | Qué valida |
| --- | --- | --- |
| CP-FUN-01 | Funcional | Sesión |
| CP-FUN-02 | Funcional | Baja lógica |
| CP-INT-01 | Integración | Documento y enlace |
| CP-SEG-01 | Seguridad | Rol editor |
| CP-PERF-01 | Rendimiento | Ejecutado: p95 1,28 s, no cumple 300 ms |
| CP-USA-01 | Usabilidad | Cliente y luego contrato |

4.2 Matriz requisito y caso

| Requisito | Caso | Resultado 17-10-2026 |
| --- | --- | --- |
| RF-1.1 | CP-FUN-01 | Aprobado |
| RF-1.2 | Logout de la misma sesión | Aprobado |
| RF-4.1 y RF-4.2 | CP-FUN-02 | Aprobado |
| RF-5.1 a RF-5.5 | CP-INT-01 y CT-0012 | Aprobado en el contrato sembrado |
| RF-6.1 | Auditoría de la corrida | Aprobado |
| RB-4 y NFR-SEG-4 | CP-SEG-01 | Aprobado, 403 |
| NFR-PERF-3 | CP-PERF-01 | Ejecutado. 0 % de error. p95 1,28 s. No cumple |
| NFR-SEG-1 TLS | Despliegue | HTTP solo en localhost |

5. Análisis estático del código fuente

5.1 Herramientas y alcance

Se revisó el código de codigo/atlas/api/src/index.js y el esquema SQL. Sobre esa lectura se ejecutaron npm audit dentro del contenedor de la API y Trivy sobre la imagen atlas-api. SonarQube no está instalado en este equipo y no se declara como resultado. OWASP ZAP se corrió contra la pantalla encendida y se informa en la sección 6, porque es una prueba dinámica.

5.2 Hallazgos

| ID | Hallazgo | Norma | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| AST-01 | Las escrituras pasan por exigirEscritura y responden 403 al editor | NFR-SEG-4, RB-4 | Cumple |
| AST-02 | Las consultas usan parámetros $1, $2 | NFR-SEG-5 | Cumple |
| AST-03 | La contraseña se guarda con bcrypt y el contacto con AES-GCM | NFR-SEG-2, NFR-SEG-3 | Cumple |
| AST-04 | El log de la API no imprime el cuerpo ni la contraseña | NFR-SEG-6 | Cumple |
| AST-05 | npm audit: 7 hallazgos (3 altos, 1 moderado, 3 bajos) en Express 4.19.2 y dependencias | Ley 21.663 | Abierto, INC-05 |
| AST-06 | Trivy: Alpine 1 media (zlib). Paquetes Node de la imagen: 25 altos, 11 medios, 0 críticos | Ley 21.663 | Abierto, INC-05 |

5.3 Contraste con la revisión dinámica

El 403 del editor no se dedujo solo del código: la solicitud HTTP lo confirmó. La baja lógica del código coincide con el 404 posterior y con la fila de auditoría. npm audit y Trivy leen dependencias e imagen; ZAP observa la pantalla ya publicada. Son herramientas distintas y no se sustituyen entre sí.

6. Ejecución de pruebas

6.1 Resumen

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Casos diseñados | 6 |
| Ejecutados con evidencia | 5, más logout, auditoría, npm audit, Trivy y ZAP |
| Aprobados | CP-FUN-01, CP-FUN-02, CP-INT-01, CP-SEG-01 |
| Ejecutado y no aprobado | CP-PERF-01: p95 1,28 s |
| Ambiente | Docker, API en localhost:3010, pantalla en localhost:8080 |
| Fecha | 17 de octubre de 2026 |

6.2 Detalle

| ID | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| CP-FUN-01 | 200 y token | Figura 1 |
| CP-SEG-01 | 403 en POST y en DELETE | Figura 2 |
| CP-FUN-02 | Baja lógica y 404 posterior | Figura 3 |
| CP-INT-01 | 201, storage y enlace | Figura 4 |
| RF-6 | Filas de crear, eliminar, subir y compartir | Figura 5 |
| CP-PERF-01 | 4428 peticiones, 0 % de error, p95 1,28 s | Figura 6, INC-02 |
| npm audit | 7 hallazgos, 3 altos | Figura 7, INC-05 |
| Trivy | 0 críticas en Alpine; 25 altos en paquetes Node | Figura 8, INC-05 |
| ZAP baseline | 0 fallos nuevos, 8 avisos, 59 en orden | Figura 9, INC-06 |

Figura 1. Login de jperez.

Figura 2. El editor no puede escribir.

Figura 3. Baja lógica.

Figura 4. Documento del contrato CT-0012.

Figura 5. Auditoría de la corrida.

Figura 6. k6: 200 usuarios, p95 de 1,28 s.

Figura 7. npm audit de la API.

Figura 8. Trivy sobre la imagen atlas-api.

Figura 9. OWASP ZAP sobre la pantalla.

6.3 Incidentes

| ID | Criticidad | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| INC-01 | Moderado | El puerto 3000 estaba ocupado. La API quedó en 3010. | Cerrado en el README |
| INC-02 | Grave | 200 usuarios y 0 % de error, pero el p95 fue 1,28 s. El ERS pide menos de 300 ms. | Abierto |
| INC-03 | Moderado | En localhost el tráfico es HTTP. TLS queda para el despliegue. | Abierto |
| INC-04 | Moderado | El ERS supone correo de verificación y no está implementado. | Abierto |
| INC-05 | Grave | npm audit y Trivy muestran vulnerabilidades altas en Express y en paquetes Node de la imagen. El parche de npm sube Express a 4.22.3, fuera de la versión fijada. | Abierto |
| INC-06 | Moderado | ZAP no marcó fallos. La pantalla de nginx no envía X-Frame-Options, X-Content-Type-Options ni Content-Security-Policy. La API sí envía cabeceras más estrictas. | Abierto |

7. Análisis ético y normativo

7.1 Ética

Los usuarios y el cliente Distribuidora Andina SpA son datos de prueba. Se informa el 403, el p95 de 1,28 s y los hallazgos de npm audit, Trivy y ZAP. No se declara disponibilidad mensual ni TLS de un servidor real. Los escaneos se hicieron solo contra este Docker local. La contraseña de prueba solo vale aquí.

7.2 Normativa

| Control | Norma | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Datos de clientes y banco cifrados | Ley 19.628 / 21.719 | Minimización y resguardo |
| RBAC y auditoría | Ley 21.663 | Control de acceso y registro |
| Pantalla con contraste y controles grandes | Ley 20.422 | Accesibilidad básica, sin prueba con usuarios reales |

8. Propuesta de mejora

| Prioridad | Mejora | Cierra |
| --- | --- | --- |
| Alta | Bajar el p95 del listado de clientes bajo 300 ms y volver a medir con k6 | INC-02 |
| Alta | Publicar Atlas solo por HTTPS fuera de localhost | INC-03 |
| Alta | Planificar el parche de Express y body-parser, y justificar el cambio respecto de la versión 4.19.2 del ERS | INC-05 |
| Media | Enviar en nginx las cabeceras que ZAP marcó en la pantalla | INC-06 |
| Media | Agregar el correo de verificación que el ERS supone | INC-04 |
| Alta | Mantener el 403 en el backend aunque la pantalla oculte el botón | RB-4 |

9. Conclusiones

Atlas local cumple, con evidencia del 17 de octubre de 2026, el login, el rechazo del editor, la baja lógica, el documento del contrato CT-0012 y la auditoría. Esos resultados cubren los requisitos funcionales centrales del ERS y las reglas RB-4 y RB-5.

La carga sí se midió: 200 usuarios, 4428 peticiones y 0 % de error, con p95 de 1,28 s. Ese tiempo no acredita NFR-PERF-1. Tampoco están cerrados el TLS, las vulnerabilidades altas de dependencias ni las cabeceras de la pantalla. El veredicto es de avance en ambiente de prueba, con INC-02, INC-03 e INC-05 abiertos antes de producción.

10. Anexos

A. ERS oficial: docs/ERS_Atlas_EP1.pdf.

B. Registro HTTP: evidencias/atlas/ejecucion-api.txt.

C. Código y arranque: codigo/atlas y docker compose up -d --build.

D. Carga k6: evidencias/atlas/otras/k6-carga.txt y codigo/atlas/pruebas/carga.js.

E. npm audit: evidencias/atlas/otras/npm-audit-api.txt.

F. Trivy: evidencias/atlas/otras/trivy-api.txt.

G. OWASP ZAP: evidencias/atlas/otras/zap-pantalla.html.